ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»»

Технічне завдання з розробки мобільного додатку для планування харчування Body&Dry

Дніпро – 2025р.

- Загальна інформація про проект

1.1 Мета продукту

Розробити мобільний додаток з оптимізації щоденного харчування користувача, фокусуючись на точному розрахунку та відстеженні КБЖУ (калорії, білки, жири, вуглеводи) та візуалізації прогресу через графіки. Додаток є платним, забезпечує просте введення даних про харчування та має функцію генерації плану сушки тіла за використання AI.

  - Цільова аудиторія

    - Особи, зацікавлені в збалансованому харчуванні.

    - Спортсмени та любителі фітнесу.

    - Люди, які прагнуть схуднути та підсушити тіло.

    - Студенти та молоді професіонали.

    - Міські жителі з обмеженим часом.

    - Технологічно обізнані користувачі.

    - Особи, що прагнуть саморозвитку через здорове харчування.

    - Люди з базовими знаннями про харчування та фітнес.

  - Платформи

    - iOS (версія 13.0 і вище).

    - Android (версія 8.0 і вище).

  - Бюджет розробки: 1 394 411 грн.

  - Термін виведення на ринок

    - Травень 2026 рік (повністю реалізований продукт - 3 фази розробки).

- Бізнес-вимоги

  - Бізнес-можливості

    - Покращення розрахунків КБЖУ.

    - Зменшення часу на планування раціону.

    - Своєчасне дотримання денних норм КБЖУ.

    - Мотивація через візуальні графіки прогресу.

    - Генерація персоналізованих планів сушки.

    - Підвищення ефективності процесу сушки тіла через науковий

підхід.

  - Бізнес-обмеження

    - Бюджет розробки: 1 394 411 грн.

    - Термін виведення на ринок: травень 2026 рік.

    - Відповідність GDPR та українському законодавству захисту персональних даних.

    - Обмеження на використання ресурсів пристрою.

    - Необхідність медичних застережень щодо планів сушки.

  - Моделі монетизації

    - Підписка щомісячна BodyPro: 274 грн/місяць (генерація плану сушки тіла).

    - Реклама у додатку (спорт-товари, БАДи).

  - Маркетингова стратегія

    - Рекламні кампанії в соціальних мережах Instagram та Facebook.

    - Партнерства з фітнес-блогерами для промоції УТП збалансованого харчування.

  - Зацікавлені сторони

    - Кінцеві користувачі.

    - Інвестори.

    - Партнери (платіжні системи: PayPal, Apple Pay).

    - Партнери-дієтологи для валідації контенту.

    - Регулюючі органи.

- Функціональні вимоги

  - Управління профілем

    - Створення, редагування та видалення профілю.

    - Введення персональних даних (вік, стать, вага, ріст, рівень активності).

    - Встановлення цілей (схуднення, сушка, підтримання ваги, набір маси).

    - Розрахунок базової норми калорій (BMR/TDEE).

    - Налаштування денних норм КБЖУ.

  - Щоденник харчування

    - Додавання страв/продуктів з базою даних (пошук за назвою).

    - Розрахунок калорій та КБЖУ для введених порцій.

    - Редагування та видалення записів.

  - Головна сторінка

    - Відображення залишених калорій на день та денної норми води.

    - Графіки прогресу (круговий/лінійний для КБЖУ та ваги).

  - Прогресивність

    - Візуалізація довгострокового прогресу (графіки ваги, дотримання норм).

  - Додаткові функції

    - Графічне відображення співвідношення КБЖУ для кожного макронутрієнта (при взаємодії зі щоденником).

    - Генерація персоналізованого плану сушки тіла (на основі персональних даних з рекомендаціями страв).

    - Зв’язок з підтримкою: Форма для email-запитів.

  - План сушки

3.6.1. Персоналізований план сушки тіла

3.6.1.1. Розрахунок поетапного зниження калорійності (8-12 тижнів).

3.6.1.2. Адаптація КБЖУ під кожну фазу сушки.

3.6.2. Готові меню/рецепти

3.6.2.1. Варіанти сніданків, обідів, вечерь для сушки.

3.6.3. Розширена аналітика сушки

3.6.3.1. Прогнозування результатів сушки.

- Нефункціональні вимоги

  - Продуктивність

    - Час відгуку додатку: менше 3 секунд.

    - Синхронізація даних: не більше 5 секунд.

  - Безпека

    - Шифрування даних користувача.

    - Двофакторна аутентифікація.

    - Відповідність стандартам GDPR та українському законодавству захисту персональних даних.

  - Масштабованість

    - Підтримка до 500 000 активних користувачів.

    - Можливість горизонтального масштабування серверної частини.

  - Юзабіліті

    - Інтуїтивний інтерфейс, що не вимагає навчання.

    - Адаптивний дизайн для різних розмірів екранів.

    - Підтримка однієї мови інтерфейсу (UA).

- Технічні вимоги та завдання з Frontend розробки мобільного додатку для планування харчування Body & Dry

  - Технології та інструменти

    - Фреймворк: React Native для кросплатформної розробки.

    - Мова програмування: JavaScript/TypeScript.

    - Система контролю версій: Git.

  - Функціональні вимоги

    - Управління профілем

5.2.1.1. Екрани реєстрації, відновлення паролю.

5.2.1.2. Форма створення та редагування профілю.

5.2.1.3. Розрахунок BMR/TDEE на основі введених даних.

5.2.1.4. Відображення та редагування норм КБЖУ.

    - Щоденник харчування

5.2.2.1. Інтерфейс для пошуку та додавання продуктів.

5.2.2.2. Відображення списку страв з розрахунком КБЖУ.

5.2.2.3. Календар для перегляду історії харчування.

    - Головна сторінка

5.2.3.1. Відображення залишених калорій.

5.2.3.2. Графіки прогресу.

    - Прогресивність

5.2.4.1. Відображення графіків прогресу із фільтрацією за днем,

тижнем, місяцем.

    - Додаткові функції

5.2.5.1. Графічне співвідношення КБЖУ (кругові діаграми

макронутрієнтів/анімовані прогрес-бари/детальні таблиці з

поживною цінністю).

5.2.5.2. Екран для генерації плану сушки.

5.2.5.3. Форма для email-запитів до підтримки.

  - Нефункціональні вимоги

    - Час відгуку додатку: менше 3 секунди.

    - Адаптивний дизайн до різних розмірів екранів.

    - Підтримка однієї мови інтерфейсу (UA).

    - Забезпечення доступності для користувачів з обмеженими можливостями.

  - Інтеграційні вимоги

    - Інтеграція з backend API.

    - Використання локальної бази даних.

    - Інтеграція з платіжними системами (Apple Pay, PayPal).

  - Додаткові завдання

    - Реалізація кешування даних на стороні клієнта.

    - Впровадження анімацій для графіків.

    - Реалізація push-повідомлень для нагадувань про норми.

    - Unit-тести для ключових компонентів.

    - Екран помилки відсутності інтернету з кнопкою виходу.

- Розподіл завдань з Frontend розробки по фазах розробки мобільного додатку для планування харчування Body & Dry

Фаза 1: MVP (Мінімально життєздатний продукт)

- Налаштування проекту

  - Ініціалізація проекту з використанням React Native.

  - Налаштування системи збірки та управління залежностями.

  - Створення базової структури проекту.

- Розробка основних компонентів інтерфейсу

  - Створення компонентів для навігаційної панелі.

  - Розробка шаблонів для основних екранів (профіль, головна,

щоденник харчування, сторінка AI-генератора).

  - Система реєстрації та авторизації.

  - Імплементація системи маршрутизації між екранами.

- Імплементація базового функціоналу

  - Форма для профілю та розрахунку норм.

  - Додавання/відображення страв у щоденнику.

  - Графіки на головній сторінці.

- Тестування та налагодження

  - Написання модульних тестів для ключових компонентів.

  - Проведення інтеграційних тестів.

  - Тестування UI на різних пристроях.

Фаза 2: Розширена функціональність

- Розширення щоденника та графіків

  - Додавання фільтрації та пошуку продуктів.

  - Реалізація графіків прогресу та КБЖУ.

- План сушки

  - Інтерфейс для генерації плану сушки.

- Додаткові екрани

  - Екран прогресивності зі звітами.

  - Форма email-підтримки.

  - Інтеграція з платіжними системами оплата підписки.

- Оптимізація

  - Впровадження анімацій для UX.

  - Інтеграція push-повідомлень.

Фаза 3: Оптимізація та масштабування

- Розширена аналітика

  - Покращені графіки.

- Оптимізація продуктивності

  - Впровадження техніки lazy-loading для оптимізації завантаження компонентів.

  - Імплементація кешування даних на стороні клієнта.

- Фінальне тестування та налагодження

  - Проведення комплексного тестування функцій.

  - Оптимізація UI/UX на основі зібраних метрик.

- Технічні вимоги та завдання з Backend розробки мобільного додатку для планування харчування Body & Dry

  - Технології та інструменти

    - Мова програмування: Python/TypeScript/JavaScript.

    - Фреймворк: React Native.

    - База даних: Azure Data Studio/PostgreSQL/Microsoft SQL Server.

    - Система контролю версій: Git.

    - Хостинг: Хмарний сервер.

  - Функціональні вимоги

    - API для профілю

7.2.1.1. CRUD операції для профілю.

7.2.1.2. Розрахунок BMR/TDEE.

    - API для щоденника харчування

7.2.2.1. Зберігання та розрахунок КБЖУ.

7.2.2.2. База продуктів.

    - API для графіків та прогресу

7.2.3.1. Агрегація даних для графіків.

    - План сушки

7.2.4.1. API для плану сушки (інтеграція з простим AI для

рекомендацій).

    - Підтримка

7.2.5.1. API для відправки email-запитів.

    - Обробка платежів.

  - Нефункціональні вимоги

    - Час відгуку API: менше 200 мс.

    - Масштабованість: підтримка до 500 000 активних користувачів.

    - Безпека: шифрування даних користувача, двофакторна аутентифікація.

    - Відповідність стандартам GDPR та українському законодавству захисту персональних даних.

  - Інтеграційні вимоги

    - Інтеграція з платіжними системами (Apple Pay, PayPal).

    - Налаштування системи push-повідомлень.

    - База даних продуктів (з API).

  - Додаткові завдання

    - Реалізація кешування на сервері для підвищення продуктивності.

    - Налаштування системи логування та моніторингу.

    - Написання unit-тестів та проведення інтеграційних тестів.

    - Розробка системи для горизонтального масштабування.

    - Обробка помилок (реєстрація, логін, відсутність інтернету).

- Розподіл завдань з Backend розробки по фазах розробки мобільного додатку для планування харчування Body & Dry

Фаза 1: MVP (Мінімально життєздатний продукт)

- Налаштування серверної інфраструктури

  - Налаштування хмарного сервера та бази даних.

  - Налаштування середовища розробки.

- Розробка базового API

  - Моделі для профілю та щоденника.

  - Розробка CRUD операцій.

  - Імплементація базової системи аутентифікації та авторизації.

  - Розробка коду під час помилок при реєстрації, вході та функції забули пароль.

  - Заповнення/редагування профілю та функція видалення акаунту.

- Інтеграція

  - Розрахунок норм.

  - Проста агрегація для графіків.

- Налаштування системи логування та базового моніторингу.

Фаза 2: Розширена функціональність

- Розширення API

  - Фільтрація щоденника.

  - API для плану сушки.

- Платіжні функції

  - Взаємодія з платіжними системами API.

  - Розробка функції оплати підписки BodyPro.

- Покращення безпеки

  - Впровадження двофакторної автентифікації.

  - Налаштування шифрування даних користувача.

- Email-підтримка

  - API для запитів.

Фаза 3: Оптимізація та масштабування

- Розробка системи аналітики

  - Створення моделей для зберігання даних про поточний прогрес.

  - Імплементація алгоритмів для аналізу прогресивності.

- Оптимізація продуктивності та масштабування

  - Впровадження кешування на сервері.

  - Оптимізація запитів до бази даних.

  - Налаштування балансування навантаження.

  - Розробка системи для горизонтального масштабування.

- Розширення системи безпеки

  - Проведення аудиту безпеки.

  - Забезпечення відповідності стандартам GDPR та українському законодавству захисту персональних даних.

- Розробка системи push-повідомлень

  - Інтеграція з сервісами push-повідомлень.

  - Створення API для управління налаштуваннями повідомлень.

- Фінальне тестування та оптимізація

  - Проведення навантажувального тестування.

  - Оптимізація продуктивності на основі результатів тестів.

9. Технічні вимоги UI/UX розробки мобільного додатку для планування харчування Body & Dry

  - Інструменти

    - Figma для створення дизайну та прототипів.

  - Загальні вимоги до дизайну

    - Дотримання принципів Material Design та Human Interface Guidelines.

    - Забезпечення одного стилю дизайну у всьому додатку.

    - Створення адаптивного дизайну до різних розмірів екранів.

  - Кольорова палітра

    - Основний колір для фона: #FEFFFC.

    - Основний колір для заголовків: #060603.

    - Основний колір для кнопок: #060603.

    - Акцентний колір для вторинних кнопок, підсвічування активних елементів та іконок:  #060603 / градієнт “gold”, градієнт “silver” - для плашок з повідомленнями про успішну оплату.

    - Фоновий колір для фону карток, полів вводу: #FEFFFC.

    - Колір тексту для кнопок дій або важливих акцентів:  #060603 / #FEFFFC / .

  - Кольори шрифтів

    - Заголовки: #FFFFFF / #060603.

    - Основний текст: #060603 / #FEFFFC.

  - Типографіка

    - Основний шрифт: Montserrat.

    - Шрифт для заголовків: Castoro Titling / Montserrat Alternates / Montserrat.

    - Розміри шрифтів для заголовків: 20-40 px.

    - Розміри шрифтів для основного тексту: 14-20 px.

- Технічне завдання з UI/UX розробки мобільного додатку для планування харчування Body & Dry

  - Створення основних екранів

    - Сторінка входу/реєстрації.

    - Головна сторінка (залишок калорій, норма води та графік прогресу).

    - Сторінка профілю.

    - Щоденник харчування.

    - Прогресивність (графіки).

    - Додаткові (КБЖУ-діаграми).

    - Сторінка плану сушки.

    - Сторінки помилок при реєстрації (неправильна пошта, пароль) та екрани “Забув пароль?”

    - Сторінка оплати.

  - Розробка UI компонентів

    - Кнопки (первинні, вторинні, текстові).

    - Поля введення.

    - Перемикачі та чекбокси.

    - Випадаючі списки.

    - Графіки та діаграми (для прогресу, КБЖУ).

  - Створення іконок

    - Іконки для навігаційної панелі.

    - Іконки для основних функцій додатку.

  - Розробка анімацій та мікро взаємодій

    - Анімації переходів між екранами.

    - Анімації для графіків.

    - Мікро взаємодії для покращення користувацького досвіду.

  - Додаткові завдання

    - Створення логотипу додатку.

    - Графічні матеріали для магазинів додатків App Store, Google Play Store.

    - Підготовка гайдлайнів для розробників.

    - Проведення юзабіліті-тестування та внесення змін на основі результатів.

    - Прототипи користувацького інтерфейсу

- Розподіл завдань з UI/UX розробки по фазах розробки мобільного додатку з планування харчування Body & Dry

Фаза 1: MVP (Мінімально життєздатний продукт)

- Розробка загальної концепції дизайну

  - Створення мудборду стилю додатка.

  - Розробка базової дизайн-системи, включаючи кольорову палітру та типографіку.

  - Сторінки помилок під час реєстрації.

- Створення прототипів основних екранів

  - Розробка прототипу сторінки реєстрації.

  - Створення прототипу головної сторінки.

  - Створення прототипу сторінки профілю та видалення акаунту.

  - Розробка прототипу сторінки щоденника.

  - Створення прототипу сторінок КБЖУ.

- Розробка базових UI компонентів

  - Створення дизайну кнопок, полів введення, перемикачів.

  - Розробка дизайну карток.

- Створення іконок для навігаційної панелі та основних функцій.

Фаза 2: Розширена функціональність

- Розробка нових екранів та компонентів

  - Створення дизайну інтерфейсу для відслідковування прогресу.

  - Створення дизайну інтерфейсу для плану сушки тіла.

  - Створення дизайну сторінки для оплати підписки.

- Вдосконалення існуючих компонентів

  - Доопрацювання дизайну управління.

  - Удосконалення дизайн графіків КБЖУ.

- Розробка анімацій та мікро взаємодій

  - Створення анімацій для переходів між екранами.

  - Розробка мікро взаємодій для покращення користувацького досвіду.

Фаза 3: Оптимізація та масштабування

- Розробка інтерфейсу для розширеної аналітики

  - Розробка візуалізацій (графіки/діаграми).

- Оптимізація дизайну для різних розмірів екранів

Фінальна оптимізація UI/UX

- Проведення юзабіліті-тестування.

- Внесення фінальних змін на основі зібраних метрик.

- Підготовка фінальних дизайн-специфікацій та гайдлайнів.

Додатки

  - Глосарій термінів

    - CRUD - акронім, що позначає чотири базові функції, що використовуються під час роботи з базами даних: створення, читання, модифікація, видалення.

    - Material Design – це велика дизайн-бібліотека, за допомогою якої дизайнери та розробники можуть створювати мобільні програми, веб-сайти, веб-програми та інші цифрові продукти.

    - HIG (від англ. Human Interface Guidelines) - документ, що містить рекомендації для розробників інтерфейсу користувача програмного забезпечення в рамках деякої операційної системи або платформи.

    - GDPR - постанова Європейського союзу, за допомогою якої Європейський парламент, Рада Європейського союзу та Європейська комісія посилюють та уніфікують захист персональних даних усіх осіб у Європейському союзі (ЄС). Постанова також спрямована на експорт даних із ЄС.

    - React Native - це фреймворк для мови програмування JavaScript.  Цей фреймворк дозволяє писати на JS додатки для систем Android та iOS, тому його найчастіше використовують у мобільній розробці.

    - JavaScript - це високорівнева скриптова мова програмування, яка широко використовується для створення інтерактивних застосунків і сайтів.

    - TypeScript - це мова програмування, представлена Microsoft восени 2012; позиціонується як засіб розробки веб застосунків, що розширює можливості JavaScript.

    - Python - це  інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня із суворою динамічною типізацією.

    - Azure Data Studio - це е безкоштовний, кросплатформенний інструмент з відкритим вихідним кодом для роботи з базами даних microsoft sql server.

    - PostgreSQL - це об'єктно-реляційна система керування базами даних (СКБД).

    - Microsoft SQL Server - це система управління реляційними базами даних (РСУБД) , розроблена корпорацією Microsoft .

    - Git - це розподілена система керування версіями файлів та спільної роботи.

    - API (або Application Programming Interface) – це набір інструкцій, які дозволяють різним програмам спілкуватись між собою та обмінюватись даними.

    - Lazy-loading - це спосіб прискорення завантаження медіафайлів, які є некритичними для відображення сторінки або взаємодії з користувачами.

    - Unit Testing - це вид тестів програмного забезпечення, під час якого невеликі частини коду перевіряють окремо.

    - КБЖУ - калорії, білки, жири, вуглеводи.

    - BMR/TDEE - Basal Metabolic Rate (базовий метаболізм)/Total Daily Energy Expenditure (загальна добова витрата енергії).